รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3)

เทศบาลตำบลถาวร

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒9    ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลถาวร  มีมติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ปีละสองครั้ง รอบแรก  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลถาวร

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			1

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน			2

- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน			3

- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน				3

- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน				4

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย				6

ส่วนที่ 3  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา					8

4

ส่วนที่ 1

บทนำ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของการวางแผนการพัฒนาความสำคัญที่จะบอกได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทีกำหนดไว้หรือไม่  ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นมีมากในระดับใดข้อบ่งชี้ที่จะให้ผู้มีหน้าที่ในการบริหารได้แก้ไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการพัฒนาจะต้องมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจากการได้ติตามและประเมินผลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพราะว่าการรายงานผลการพัฒนาเป็นเรื่องของผลที่ประชาชนเข้าใจและสร้างการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ  การรายงานข้อมูลโดยการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆที่เป็นเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามแต่ก็จะเป็นปัจจัยในการสร้างโอกาสในการพัฒนาต่อไปได้  ข้อสำคัญของการติดตามและประเมินผลพร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

กรอบในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ   เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input)

2

การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต

นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้

๑.  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒.  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั้งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

1.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

2.  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

4.  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

5.  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

6.  เพื่อการพัฒนาแผนงาน

7.  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

8.  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

9.  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

4

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒9 (2)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน

1. ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  สำนัก  กอง  ส่วนต่าง ๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน  ดำเนินการไปได้ตามระเบียบ  แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม

2. ทำให้เป้าหมายขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ดำเนินการไปในทิศเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา

4.  ทำให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆในท้องถิ่น  ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ประโยชน์  เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

5.  เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถูประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ดำเนินการ

6.  ทำให้โครงการ  กิจกรรม  สามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จได้ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

5

7.  ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุง  แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ

8.  ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง  สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

9.  สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล  หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

10.  ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตาม  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไรประสบผลสำเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องทำต่อไป  จำนวนเท่าไร  อะไรจะต้องดำเนินการต่อ  อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้องพัฒนาระยะยาว  เป็นต้น  ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อนำตัดสินหรือพิจารณาต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาพปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหา  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สมารถทำได้ตรงตามเป้าหมายหรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม  ให้เหมาะสมมากขึ้น  สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เมื่อเริ่มวางแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน  เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน  สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด

4

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลถาวร

“บ้านเมืองน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนพร้อมภาคีมีส่วนร่วมพัฒนา”

พันธกิจ

1. บ้านเมืองน่าอยู่โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์  การประกอบอาชีพ  และการดูแลสุขภาพ

3. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้สืบทอดต่อชนรุ่นหลัง และส่งเสริมเด็ก  เยาวชน การกีฬา และนันทนาการ

4. การพัฒนาระบบและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีระบบในการบริหารขยะ

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ปรับปรุง อาคาร สถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์  พัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

3. พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

5. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. การพัฒนาระบบและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. ทำบ้านเมืองน่าอยู่โดยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

การรักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมประกอบอาชีพ

3. ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ ส่งเสริมการกีฬาและ

นันทนาการ

4

4. พัฒนาระบบและอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ ให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการเกษตร

งบกลาง

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานการเกษตร

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผน

แบบที่  1  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :    เทศบาลตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

9

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม

ยุทศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลถาวร

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และ 2

รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม   2563

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม  2562)	(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

การวางแผน
    	เทศบาลตำบลถาวร ได้จัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลถาวร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  13 มิถุนายน   พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตำบลถาวร

|  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา | 11 | 4,498,800 | 5 | 2,678,000 | 11 | 3,069,600 | 17 | 16,886,300 | 23 | 22,203,820 | 67 | 49,336,520 |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1.3 แผนงานการเกษตร 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 - 3 | 447,000 - 100,000 | 3 - 3 | 758,000 - 100,000 | 8 5 3 | 2,288,200 13,115,000 100,000 | 11 5 3 | 3,769,870 730,000 100,000 | 18 7 3 | 5,357,500 14,290,000 100,000 | 43 17 15 | 12,620,570 28,135,000 500,000 |
| 1.5 แผนงารักษาความสงบภายใน | 6 | 195,000 | 6 | 215,000 | 8 | 285,000 | 9 | 335,000 | 8 | 285,000 | 37 | 1,315,000 |
| 1.6 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 410,000 | 4 | 430,000 | 4 | 430,000 | 4 | 430,000 | 4 | 430,000 | 20 | 2,130,000 |
| 1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 20 | 700,000 |
| 1.8 แผนงานการเกษตร | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | 3 | 30,000 | 3 | 30,000 | 3 | 30,000 | 13 | 130,000 |
| รวม | 33 | 5,810,800 | 27 | 4,341,000 | 46 | 19,457,800 | 56 | 22,421,170 | 70 | 42,836,320 | 232 | 94,867,090 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานสาธารณสุข | 7 | 610,000 | 7 | 630,000 | 7 | 640,000 | 7 | 640,000 | 7 | 640,000 | 35 | 3,160,000 |
| 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10 | 400,000 | 11 | 430,000 | 13 | 450,000 | 13 | 450,000 | 13 | 450,000 | 60 | 2,180,000 |
| 2.3 แผนงานการเกษตร 2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุน) 2.5 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (เงินอุดหนุน) 2.7 งบกลาง | 5 1 8 2 4 | 205,000 20,000 295,500 70,000 12,608,800 | 5 1 8 3 4 | 205,000 20,000 295,500 100,000 14,734,000 | 8 1 8 3 4 | 255,000 20,000 302,500 100,000 15,340,000 | 8 1 8 3 4 | 255,000 20,000 302,500 100,000 16,820,000 | 8 1 8 3 4 | 255,000 20,000 302,500 100,000 18,300,000 | 34 5 40 14 20 | 1,175,000 100,000 1,498,500 470,000 77,802,800 |
| รวม | 37 | 14,209,300 | 39 | 16,414,500 | 44 | 17,107,500 | 44 | 18,587,500 | 44 | 20,067,500 | 208 | 86,386,300 |

10

| 1405 | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 11 | 1,608,000 | 14 | 2,962,100 | 19 | 3,847,400 | 19 | 3,962,900 | 17 | 3,680,000 | 80 | 16,060,400 |
| 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 3.3 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน) 3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (เงินอุดหนุน) | 6 1 2 | 850,000 2,120,000 350,000 | 8 1 2 | 900,000 2,120,000 350,000 | 8 1 2 | 900,000 2,140,000 350,000 | 8 1 2 | 900,000 2,160,000 350,000 | 8 1 2 | 900,000 2,200,000 350,000 | 38 5 10 | 4,450,000 10,740,000 1,750,000 |
| รวม | 20 | 4,928,000 | 25 | 6,332,100 | 30 | 7,237,400 | 30 | 7,372,900 | 28 | 7,130,000 | 133 | 33,000,400 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2 แผนงานการศึกษา 4.3 แผนงานสาธารณสุข 4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 4.5 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4.8 แผนงานการเกษตร 4.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุน) 4.10 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (เงินอุดหนุน) | 14 2 1 1 1 1 1 1 1 2 | 1,736,000 150,000 50,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 20,000 40,000 | 14 2 1 1 1 1 1 1 1 2 | 1,736,000 150,000 50,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 20,000 40,000 | 15 2 1 1 1 1 1 1 7 3 | 2,316,000 150,000 100,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 110,000 60,000 | 15 2 1 1 1 1 1 1 7 3 | 2,136,000 150,000 100,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 110,000 60,000 | 15 2 1 1 1 1 1 1 7 3 | 2,136,000 150,000 100,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 110,000 60,000 | 73 10 5 5 5 5 5 5 23 13 | 10,060,000 750,000 400,000 1,000,000 250,000 500,000 500,000 500,000 370,000 260,000 |
| รวม | 25 | 2,546,000 | 25 | 2,546,000 | 33 | 3,286,000 | 33 | 3,106,000 | 33 | 3,106,000 | 149 | 14,590,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 115 | 27,494,100 | 116 | 29,633,600 | 153 | 47,088,700 | 163 | 51,487,570 | 175 | 73,139,820 | 722 | 228,843,790 |

11

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลถาวร

|  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานกาเกษตร | 8 4 | 32,208,000 9,869,000 | 8 4 | 32,208,000 9,869,000 | 8 5 | 33,818,400 23,023,450 | 8 5 | 33,818,400 23,023,450 | 8 5 | 33,818,400 23,023,450 | 40 23 | 165,871,200 88,808,350 |
| รวม | 12 | 42,077,000 | 12 | 42,077,000 | 13 | 56,841,850 | 13 | 56,841,850 | 13 | 56,841,850 | 63 | 254,679,550 |
| รวมทั้งสิ้น | 12 | 42,077,000 | 12 | 42,077,000 | 13 | 56,841,850 | 13 | 56,841,850 | 13 | 56,841,850 | 63 | 254,679,550 |

12

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตำบลถาวร

|  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12 | 1,092,000 | 5 | 97,800 | 10 | 200,500 | 14 | 289,700 | 6 | 150,500 | 47 | 1,830,500 |
| 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.3 แผนงานการศึกษา 4.5 แผนงานสาธารณสุข 4.6 แผนงานเคหะชุมชน | 2 2 3 1 1 | 15,500 40,500 78,500 5,500 25,500 | - - 1 - - | - - 33,000 - - | 5 3 3 6 8 | 1,103,000 31,400 41,000 131,400 572,000 | 4 3 4 - 6 | 51,300 37,800 101,000 - 2,684,000 | 2 5 13 - 9 | 47,800 82,900 189,500 - 377,000 | 13 13 24 7 24 | 1,217,600 192,600 443,000 136,900 3,668,500 |
| รวม | 21 | 1,267,500 | 6 | 130,800 | 35 | 2,079,300 | 31 | 3,163,800 | 35 | 847,700 | 128 | 7,489,100 |
| รวมทั้งสิ้น | 21 | 1,267,500 | 6 | 130,800 | 35 | 2,079,300 | 31 | 3,163,800 | 35 | 847,700 | 128 | 7,489,100 |

13

14

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลถาวร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  17  กันยายน  2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน  109 โครงการ  งบประมาณ  25,086,060 บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1 ด้านเมืองน่าอยู่ | 33 | 3,306,000 |
| 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 36 | 15,194,000 |
| 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 23 | 5,596,060 |
| 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 17 | 990,000 |
| รวม | 109 | 25,086,060 |

\

15

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลถาวร มีดังนี้ 2563

| ลำดับที | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านถาวร (โชคอำนวย)จากบ้านนางวันทนา การนอก - บ้านนางสาวรัชนีกร กัณหา | 400,000 | กองช่าง |  |
| 2. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านถาวร หลังวัดนิคมเขต (ส่วนที่เหลือ) | 82,000 | กองช่าง |  |
| 3. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านถาวร จากบ้านนายสีนวล บุตรศรีเมือง - บ้านนางผา พรมแสนสอน | 116,000 | กองช่าง |  |
| 4. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | . ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านถาวร จากบ้านนางจันทา อนันเพ็ชร - บ้านนางถนอม คำบุดดา | 132,000 | กองช่าง |  |
| 5. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน จากบ้านนายสุวรรณ อุไรพันธ์ - บ้านนางสาวน้ำค้าง ฉุนเชื้อ | 120,000 | กองช่าง |  |
| 6. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ จากบ้านนายกวน มัทรี – บ้านนายโขม อ่อนวาที | 200,000 | กองช่าง |  |
| 7. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ จากหน้าวัดโคกสำราญจากบ้านนางเตือนใจ เย็นจอหอ - บ้านนางคง จูกูล | 267,000 | กองช่าง |  |

16

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา หลังวัดบ้านน้อยมณีเวศน์ (หลังเมรุส่วนที่เหลือ) | 110,000 | กองช่าง |  |
| 9. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา จากบ้านนางอำนวย ชาติภูธร - บ้านนางสุดี โพธิ์ไข | 117,000 | กองช่าง |  |
| 10. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านถาวร จากบ้านนายต่อเลื่อนฤทธิ์ – แยกบ้านนางเจริญ พิศพรม | 327,000 | กองช่าง |  |
| 11. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลถาวร | 150,0000 | กองช่าง |  |
| 12. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย | 360,000 | กองช่าง |  |
| 13. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน | 500,000 | กองช่าง |  |
| 14. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ซ่อมแซมระบบประปา | 50,000 | กองช่าง |  |
| 15. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย | 10,000 | กองช่าง |  |
| 16. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | กำจัดวัชพืช คลองราดพริก หมู่ที่ 1 บ้านถาวร | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 17. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ หมู่ที่ 2 บ้านน้อย | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 18. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | กำจัดวัชพืชสระหนองกี่ หมู่ที่ 2 บ้านนาย | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 19. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | กำจัดพืชอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ | 15,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |

17

| ลำดับที่ 4 | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ถนนสะอาด | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 21. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญต่าง ๆตามนโยบายของรัฐบาล | 40,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 22. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ปีใหม่ ,สงกรานต์ และในช่วงฤดูฝน) | 30,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 23. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | จัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 24. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับไฟป่า | 40,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 25. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 26. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการคัดแยกขยะ | 50,000 | สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |  |
| 27. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | 20,000 | สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |  |
| 28. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 29. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 30. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนป้องกันการถูกล่อลวง | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |

18

| ลำดับที่ 4 | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 10,000 | กองสวัสดิการ สังคม |  |
| 32. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | สำนักปลัด |  |
| 33. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการติดตาม ดูแลรักษา ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | สำนักปลัด |  |
| 34. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 70,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 35. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 90,000 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |  |
| 36. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | 30,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 37. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการตรวจคัดกรองและดูแล ผู้มีปัญหาทางสายตา (ต้อเนื้อ/ต้อกระจก) | 30,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 38. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน | 30,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 39. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ | 10,000 | กองสวัสดิการ สังคม |  |
| 40. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | 20,000 | กองสวัสดิการ สังคม |  |

19

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 42. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 43. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 44. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 45 | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเพิ่มพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 46. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |
| 47. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) | 20,000 | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |
| 48. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |
| 49. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ | 10,000 | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |
| 50. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 51. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการไถกลบตอซังข้าวและสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน | 20,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |

20

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมการทำเชื้อราชนิดต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 53. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 54. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนกิจกรรมบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน | 82,500 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 55. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 40,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 56. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 30,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 57. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 58. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลถาวร | 344,100 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 59. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 11,012,400 | กองสวัสดิการสังคม |  |

21

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุน ผู้พิการในเขตเทศบาล | 2,880,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 61. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 62. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ | 5,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 63. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 48,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 64. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 63,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 65. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 20,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 66. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 7,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 67. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 41,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 68. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 7,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |

22

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 34,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| 70. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,236,800 | กองการศึกษา |  |
| 71. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | กองการศึกษา |  |
| 72. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา | 20,000 | กองการศึกษา |  |
| 73. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการเด็กปฐมวัย | 10,000 | กองการศึกษา |  |
| 74. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย | 10,000 | กองการศึกษา |  |
| 75. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน | 5,000 | กองการศึกษา |  |
| 76. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน | 5,000 | กองการศึกษา |  |

23

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 325,320 | กองการศึกษา |  |
| 78. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | อาหารเสริม (นม)โรงเรียน | 975,940 | กองการศึกษา |  |
| 79. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการ กิน เล่น เล่า กอด | 10,000 | กองการศึกษา |  |
| 80. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาสถานศึกษาปฐมวัย | 5,000 | กองการศึกษา |  |
| 81. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | 20,000 | กองการศึกษา |  |
| 82. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารประกอบอาหารและรับประทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย | 150,000 | กองการศึกษา |  |
| 83. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 150,000 | กองการศึกษา |  |
| 84. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | 80,000 | กองการศึกษา |  |
| 85. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | 30,000 | กองการศึกษา |  |

24

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการส่งเสริมเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 40,000 | กองการศึกษา |  |
| 87. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง | 5,000 | กองการศึกษา |  |
| 88. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด | 200,000 | กองการศึกษา |  |
| 89. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 20,000 | กองการศึกษา |  |
| 90 | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | อุดหนุนโรงเรียน ตามโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 1,920,000 | กองการศึกษา |  |
| 91. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเทศกาลส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ | 308,000 | กองการศึกษา |  |
| 92. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และภูมิปัญญา | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาหลุบ | 20,000 | กองการศึกษา |  |
| 93. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 94. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | การเลือกตั้ง | 480,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 95. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลถาวร | 15,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |

25

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลถาวร (กิจกรรม - โตไปไม่โกง) | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 97. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 98. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 250,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 99. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองคลังงานด้านแผนที่ภาษี | 50,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 100. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 101. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 20,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 102. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 20,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |

26

| ลำ ดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | . อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | 20,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 104. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการวันคล้ายพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 105. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 106. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |

27

| ดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามภารกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000 | กองการศึกษา |  |
| 108. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ | 20,000 | กองการศึกษา |  |
| 109 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดอกฝ้ายคำบานที่เฉลิมพระเกียรติ | 20,000 | กองการศึกษา |  |

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

28

| ลำดันที่ | แผนงาน | ประเภท | ผลผลิต ของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 35,500 35,500 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 3. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | -เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 5 เครื่อง -เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักยาน จำนวน 1 เครื่อง | 47,500 12,000 รวม59,500 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 4. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด -เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 32,500 8,000 รวม40,500 | คลัง |  |
| 5. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 6,000 | คลัง |  |
| 6. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 19,300 | คลัง |  |
| 7. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์สำรวจ | เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | 24,500 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 8. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 27,500 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 9 | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง -คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องอ่านบัตร SMARTCARD READER จำนวน 2 เครื่อง | 8,000 22,000 1,400 รวม31,400 | สวัสดิการและสังคม |  |

29

| ลำดันที่ | แผนงาน | ประเภท | ผลผลิต ของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -ตู้กระจกเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง -ชั้นวางประเป๋านักเรียนชนิด12 ช่อง จำนวน 2 หลัง -พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จำนวน 5 ตัว | 6,500 6,400 18,500 รวม31,400 | กองการศึกษา |  |
| 11 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 32,500 | กองสาธารณสุข |  |
| 12. | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องพ่นแมลงวัน จำนวน 1 เครื่อง | 3,000 | กองสาธารณสุข |  |
| 13 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์การเกษตร | -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด 2 นิ้ว -พ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 9,100 59,000 รวม68,100 | กองสาธารณสุข |  |
| 14. | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 19,300 | กองสาธารณสุข |  |
| 15. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์การเกษตร | -เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 15.0 กก. จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง -เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 23,000 7,500 18,500 14,000 รวม 63,000 | กองช่าง |  |
| 16. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง จำนวน1 หลัง (40 ช่อง) | 5,000 | กองช่าง |  |
| รวม |  |  |  | 476,500 |  |  |

\

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม  2563  เทศบาลตำบลถาวร ดังนี้

30

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | เบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 461,000 | 39,000 |
| 2. | ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ปีใหม่ ,สงกรานต์ ) | 30,000 | 14,960 | 15,040 |
| 3. | 2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 70,000 | 52,740 | 17,260 |
| 4. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการไถกลบตอซังข้าวละสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน | 20,000 | 19,795 | 205 |
| 5. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 6. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล | 344,100 โอนลด 80,000 | 150,000 | 114,100 |
| 7. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 11,012,400 | 5,237,800 | 5,774,600 |
| 8. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุน ผู้พิการในเขตเทศบาล | 2,880,000 | 1,212,800 | 1,667,200 |
| 9. | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | 28,500 | 61,500 |
| 10. | 3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,236,800 | 437,600 | 799,200 |
| 11. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 49,970 | 30 |
| 12. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 325,320 | 99,279.04 | 226,040.96 |
| 13. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 975,940 | 277,859.76 | 698,080.24 |

31

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | เบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | 80,000 | 79,895 | 105 |
| 15. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้าน ยาเสพติด | 200,000 | 199,955 | 45 |
| 16. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 20,000 | 17,060 | 2,940 |
| 17. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนโรงเรียน (โรงเรียนบ้านถาวร, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26, โรงเรียนโคกสำราญ - หินลาดพัฒนา) ตามโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 1,920,000 | 918,000 | 1,002,000 |
| 18. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการวันคล้ายพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 19. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | 10,000 | 10,000 | 0 |

32

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | เบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 21. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 22. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (ตั้งรายการใหม่) | 30,000 | 30,000 | 0 |

33

จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม  2563  เทศบาลตำบลถาวร ดังนี้

| ลำดันที่ | แผนงาน | ประเภท | ผลผลิต ของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 5 เครื่อง | 47,500 | 47,500 | 0 |
| 2. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 3. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 35,500 | 33,350 | 2,150 |
| 4. | แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง) | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 32,500 | 32,200 | 300 |
| 5. | แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง) | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | 7,900 | 100 |
| 6. | แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 19,300 | 19,000 | 300 |
| 7. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 27,500 | 27,350 | 150 |
| 8. | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จำนวน 5 ตัว | 18,500 | 17,750 | 750 |
| 9. | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 32,500 | 32,350 | 150 |
| 10. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารจำนวน 1 หลัง (40 ช่อง) | 5,000 | 4,200 | 800 |
| 11. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องสกัดคอนกรีต | 23,000 | 7,790 | 15,210 |
| 12. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500 | 8,900 | 600 |
| 13. | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | โน๊ตบุ๊ค | 22,000 | 21,500 | 500 |
| 14. | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องอ่านบัตร | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 15. | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ | 8,000 | 7,900 | 100 |
| รวม |  |  |  | 302,200 | 281,090 | 21,110 |

โครงการ ที่ดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม  พ.ศ. 2563

34

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 2 | 9.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 30.28 |
| 2 ด้านพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | 7 | 31.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 33.02 |
| 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น | 8 | 36.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21.10 |
| 4 ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี | 5 | 22.72 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 17 | 15.60 |
| รวม | 22 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 109 | 100 |

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม  พ.ศ. 2563

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 475,960 | 5.06 | - | - | 475,960 | 5.06 |
| 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 6,721,635 | 71.43 | - | - | 6,721,635 | 71.43 |
| 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 2,132,358.80 | 22.66 | - | - | 2,132,358.80 | 22.66 |
| 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 80,000 | 0.85 | - | - | 80,000 | 0.85 |
| รวม | 9,409,953.80 | 100 | - | - | 9,409,953.80 | 100 |

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม  2562)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 235,960 | 4.99 | - | - | 235,960 | 4.99 |
| 2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,409,500 | 72.04 | - | - | 3,409,500 | 72.04 |
| 3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น | 1,037,029,.72 | 21.91 | - | - | 1,037,029,.72 | 21.91 |
| 4.ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 50,000 | 1.06 | - | - | 50,000 | 1.06 |
| รวม | 4,732,489.72 | 100 | - | - | 4,732,489.72 | 100 |

โครงการที่ปฏิบัติ  ไตรมาส ที่ ๑ เดือนตุลาคม – เดือน ธันวาคม ๒๕62

35

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | ปรบปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่ ,สงกรานต์ ) | 221,000 14,960 |  |
| รวม |  | 235,960 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) โครงการสนับสนุนผู้พิการ โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล | 2,621,300 603,200 15,000 20,000 150,000 |  |
| รวม |  | 3,409,500 |  |

36

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์บ้านน้อย -ศูนย์บ้านหนองหิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - โรงเรียนบ้านถาวร -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 -โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์บ้านน้อย -ศูนย์หนองหิน -ศูนย์รวมใจพัฒนา อุดหนุนโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนบ้านถาวร -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 -โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา โครงการงานแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และต้านภัยยาเสพติด โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | 32,373.60 -20,134.80 -8685.60 -3,553.20 90,606.12 -41,256.60 -22,108.80 -27,240.72 175,200 -115,200 -40,800 -19,200 459,000 -209,000 -112,000 -138,000 199,955 79,895 |  |
| รวม |  | 1,037029.72 |  |

37

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3 4. | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการวันคล้ายพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ | 10,000 10,000 10,000 20,000 |  |
| รวม |  | 50,000 |  |

38

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 240,000 | 5.13 | - | - | 240,000 | 5.13 |
| 2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,312,135 | 70.81 | - | - | 3,312,135 | 70.81 |
| 3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 1,095,329.08 | 23.41 | - | - | 1,095,329.08 | 23.41 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 30,000 | 0.65 | - | - | 30,000 | 0.65 |
| รวม | 4,677,464.08 | 100 | - | - | 4,677,464.08 | 100 |

โครงการที่ปฏิบัติ  ไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม  2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปรบปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน | 240,000 |  |
| รวม |  | 240,000 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. . | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) โครงการสนับสนุนผู้พิการ โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการไถกลบตอซังข้าวและสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 2,616,500 609,600 13,500 19,795 52,740 |  |
| รวม |  | 3,312,135 |  |

39

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 4. 5. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์บ้านน้อย -ศูนย์บ้านหนองหิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน -โรงเรียนบ้านถาวร -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 -โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน -ศูนย์บ้านน้อย -ศูนย์บ้านหนองหิน -ศูนย์รวมใจพัฒนา อุดหนุนโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน -โรงเรียนบ้านถาวร -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 -โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 66,905.44 - 41,611.92 -17,950.24 -7,343.28 187,253.64 85,263.64 45,691.52 56,298.48 262,400 163,200 70,400 28,800 459,000 209,000 112,000 138,000 49,970 17,060 |  |
| รวม |  | 1,095,329.08 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (ตั้งรายการใหม่) | 30,000 |  |
| รวม |  | 30,000 |  |

28

40

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

1. เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้าง  ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสายก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้

4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่  เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของเทศบาล ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ  ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลถาวรได้ปฏิบัติงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) จำนวน  22  โครงการ  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  9,409,953.80 -บาท